Backend-Architektur: Projektmanagement (Zusätzliche Dienstleistungen)

Fusion-Baukasten · Stand: Mai 2026

Dieses Dokument überträgt das Projektmanagement-Diagramm des Fusion-Baukastens in eine strukturierte Backend-Beschreibung. Jeder Knoten des Diagramms wird mit Input, Backend-Verarbeitung, Datenbanklogik und Output beschrieben. Die Gliederung folgt exakt der Baumstruktur des Originals.

1. PROJEKTZEITPLAN

[ Projektzeitplan ]
       |
  _____|_____________________________________
  |          |              |               |
[Kalender] [Personen    [Milesteine]  [Abhängigkeiten]
            zuweisen]

1.1 Projektzeitplan (Wurzelknoten)

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | Manuell vom Nutzer oder KI-Vorschlag nach dem Core Flow |
| Backend-Service | Project Management Service |
| Verarbeitung | Zeitplan wird als lebendes Dokument angelegt; Deadlines sind nachverfolgbar |
| Datenbank | termine (id, projekt_id, titel, original_date, current_date) |
| Output | Kalenderansicht im Dashboard, Meilenstein-Tracking |

📌 Kommentar (Adrian): Hier wird aus der statischen Planung ein lebendes Dokument. Die Felder original_date und current_date sind entscheidend — damit lässt sich später vergleichen, wie realistisch die KI-Planung im Vergleich zur Praxis war.

1.2 Kalender

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | Termine und Deadlines aus Aufgaben und Meilensteinen |
| Backend-Service | Project Management Service |
| Verarbeitung | Termine werden aggregiert und chronologisch sortiert |
| Datenbank | Verknüpfung: termine + milesteine + tasks |
| Output | Kalender-API-Response ans Frontend-Dashboard |

1.3 Personen zuweisen (Ressourcenmanagement)

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | E-Mail-Adresse + Rolle (Owner / Contributor) durch den Nutzer |
| Backend-Service | Collaboration Service + Auth Service |
| Verarbeitung | Person wird Aufgabe zugeordnet; externe Personen (ohne Account) werden separat erfasst |
| Datenbank | task_assignees (task_id, nutzer_email, rolle) + externe_personen (email, name, projekt_id) |
| Output | Aufgabenkarte zeigt zugewiesene Personen; Benachrichtigung wird versendet |

📌 Kommentar (Adrian): Aufgaben werden an E-Mail-Adressen gekoppelt. Entscheidend: Das System muss tracken, wie viele externe Personen (die nicht im System registriert sind) in den Prozess geholt werden — wichtiger Indikator für die Reichweite der Partizipation.

1.4 Meilensteine

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | Meilenstein-Titel + Datum vom Nutzer oder KI-Vorschlag |
| Backend-Service | Project Management Service |
| Verarbeitung | Meilenstein gespeichert, Status getrackt (geplant / erreicht / verschoben) |
| Datenbank | milesteine (id, projekt_id, titel, datum, status) |
| Output | Timeline-Ansicht im Dashboard |

1.5 Abhängigkeiten (Zeitplan)

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | Nutzer definiert: „Task A muss fertig sein → bevor Task B startet" |
| Backend-Service | Project Management Service |
| Verarbeitung | Abhängigkeit als Relation gespeichert; Start von Task B wird blockiert, bis Task A erledigt ist |
| Datenbank | task_dependencies (task_id, depends_on_task_id) |
| Output | Warnhinweis im Frontend bei verletzter Abhängigkeit |

2. QUERSCHNITTSSTELLEN

[ Querschnittsstellen ]
          |
  ________|_______________________
  |               |               |
[Inklusivität] [Nachhaltigkeit] [Transparenz]

2.1 Querschnittsstellen (Wurzelknoten)

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | Nutzer bewertet übergeordnete Qualitätsziele |
| Backend-Service | Project Management Service |
| Verarbeitung | Checkpoints werden als Boolean oder Kurztext gespeichert |
| Datenbank | querschnitt_checks (projekt_id, inklusivitaet bool, nachhaltigkeit bool, transparenz bool, notiz text) |
| Output | Qualitätsscore im Report; exportierbar als PDF-Anhang |

📌 Kommentar (Adrian): Das sind die „Checkpoints" für übergeordnete Ziele. Diese Felder dienen dazu, das Projekt gegen globale Ziele (wie Nachhaltigkeit) zu prüfen. Wir brauchen hier Boolean-Felder (Ja/Nein) oder kurze Textfelder, um zu dokumentieren, ob und wie diese Querschnittsthemen im Projektmanagement berücksichtigt wurden.

2.2 Inklusivität

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Frage | Wurden alle relevanten Gruppen beteiligt? |
| Input | Ja / Nein + optionale Notiz vom Nutzer |
| Datenbank | querschnitt_checks.inklusivitaet (boolean + text) |
| Output | Grüner / roter Status-Indikator im Projektbericht |

2.3 Nachhaltigkeit

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Frage | Wurden ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien geprüft? |
| Input | Ja / Nein + optionale Notiz vom Nutzer |
| Datenbank | querschnitt_checks.nachhaltigkeit (boolean + text) |
| Output | Nachhaltigkeits-Badge im Werkzeugkasten |

2.4 Transparenz

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Frage | Wurde der Prozess und die Ergebnisse transparent kommuniziert? |
| Input | Ja / Nein + optionale Notiz vom Nutzer |
| Datenbank | querschnitt_checks.transparenz (boolean + text) |
| Output | Transparenz-Check im Abschlussbericht |

3. AUFGABENMANAGEMENT

[ Aufgabenmanagement ]
          |
  ________|_________________________
  |                                 |
[Projekt-Aufgaben          [Task erstellen /
 bestimmen]                 bearbeiten / löschen]
                                    |
                         [Task-Inhalt: Titel ·
                          Beschreibung · Priorität ·
                          Deadline · Status]
                                    |
                    ________________|________________
                    |                               |
         [Zuweisung &                    [Abhängigkeiten:
          Verantwortlichkeit]             Task A → Task B]
                    |
            ________|________
            |                |
         [Owner]        [Contributor]

3.1 Aufgabenmanagement (Wurzelknoten)

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | Nutzer legt Aufgaben an, bearbeitet oder löscht sie |
| Backend-Service | Project Management Service (CRUD) |
| Verarbeitung | Vollständiges Task-Management mit Rollen, Abhängigkeiten und Deadlines |
| Datenbank | tasks + task_assignees + task_dependencies |
| Output | Aufgabenliste im Dashboard, Fortschrittsanzeige, To-Do-Listen im Report |

3.2 Projekt-Aufgaben bestimmen

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | KI-Vorschlag nach dem Core Flow ODER manuelle Eingabe des Nutzers |
| Backend-Service | KI-Dialog Engine → Project Management Service |
| Verarbeitung | KI leitet aus Projektinhalten Aufgabenpakete ab; Nutzer kann anpassen |
| Datenbank | tasks werden mit projekt_id verknüpft gespeichert |
| Output | Vorgefüllte Aufgabenliste als Startpunkt |

3.3 Task erstellen / bearbeiten / löschen

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | Formular: Titel, Beschreibung, Priorität (hoch/niedrig), Deadline, Status |
| Backend-Service | Project Management Service (POST / PUT / DELETE) |
| Verarbeitung | CRUD-Operationen auf tasks-Tabelle; jede Änderung wird in activity_log geloggt |
| Datenbank | tasks (id, titel, beschreibung, priorität, deadline, status, projekt_id) |
| Output | Aktualisierte Aufgabenliste + Benachrichtigung an Assignees |

3.4 Zuweisung & Verantwortlichkeit

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | E-Mail-Adresse + Rolle (Owner oder Contributor) |
| Backend-Service | Collaboration Service |
| Verarbeitung | Verknüpfung zwischen Task und Person; externe Personen separat erfasst |
| Datenbank | task_assignees (task_id, nutzer_email, rolle) + externe_personen |
| Output | Person erscheint auf Aufgabe; erhält E-Mail-Benachrichtigung |

3.4.1 Owner

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Definition | Hauptverantwortliche Person für eine Aufgabe |
| Rechte | Kann Task bearbeiten, Status setzen, Contributors hinzufügen |
| Datenbank | task_assignees.rolle = 'owner' |
| Benachrichtigungen | Deadline-Näherung, Statusänderungen, Kommentare |

3.4.2 Contributor

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Definition | Mitarbeitende Person ohne Hauptverantwortung |
| Rechte | Kann Status aktualisieren und Kommentare hinterlassen |
| Datenbank | task_assignees.rolle = 'contributor' |
| Benachrichtigungen | Neue Zuweisung, Deadline-Änderungen |

3.5 Abhängigkeiten zwischen Tasks

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | Nutzer verknüpft Task A als Voraussetzung für Task B |
| Backend-Service | Project Management Service |
| Verarbeitung | Task B ist blockiert bis Task A den Status „erledigt" hat |
| Datenbank | task_dependencies (task_id, depends_on_task_id) |
| Output | Blockiert-Anzeige bei Task B; Warnung bei Deadline-Konflikt |

4. BENACHRICHTIGUNGEN & UPDATES

[ Benachrichtigungen & Updates ]
               |
     __________|__________
     |                    |
[Neue Aufgaben /      [Neue Deadlines]
 Änderungen]

4.1 Benachrichtigungen & Updates (Wurzelknoten)

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | Jede Aktion im System (Task erstellt, Deadline geändert, Feedback erhalten) |
| Backend-Service | Notification Service (Teil des Project Management Service) |
| Verarbeitung | Aktion triggert Eintrag in activity_log + Benachrichtigung an betroffene Nutzer |
| Datenbank | activity_log + benachrichtigungen (id, empfaenger, typ, inhalt, gelesen_at) |
| Output | Inbox im Dashboard, optionale E-Mail, Echtzeit-Update |

📌 Kommentar (Adrian): Das Kommunikationszentrum des Projekts. Alle Statusänderungen werden geloggt. Jede „Aktion" (z.B. Aufgabe erledigt) erzeugt einen Eintrag in der Inbox. In der Datenbank ist das eine klassische activity_log-Tabelle, die wir später für die Prozessanalyse nutzen.

4.2 Neue Aufgaben oder Änderungen

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Trigger | Neue Task-Zuweisung, Statusänderung, Kommentar |
| Backend-Service | Notification Service |
| Datenbank | benachrichtigungen.typ = 'task_update' + activity_log-Eintrag |
| Output | Push-Benachrichtigung / Inbox-Eintrag an Owner + Contributors |

4.3 Neue Deadlines

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Trigger | Deadline gesetzt, geändert oder Frist überschritten |
| Backend-Service | Notification Service + Scheduler (Cron-Job) |
| Verarbeitung | Scheduler prüft täglich tasks.deadline vs. aktuellem Datum |
| Datenbank | benachrichtigungen.typ = 'deadline_reminder' |
| Output | Erinnerung 3 Tage vor Deadline; Alarm bei Überschreitung |

5. ONBOARDING & ACCOUNT

[ Onboarding starten (dauerhaft möglich) ]
               |
[ Ein neues Konto überführen ]
  (Falls Nutzer aus Gastmodus sich einloggen möchte)

5.1 Onboarding starten

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | Nutzer startet Onboarding-Flow (jederzeit aufrufbar) |
| Backend-Service | Auth Service + Project Management Service |
| Verarbeitung | Nutzer wird durch Systemeinführung geführt; Fortschritt wird gespeichert |
| Datenbank | nutzer_profil.onboarding_completed (boolean) |
| Output | Personalisiertes Dashboard nach Abschluss |

5.2 Neues Konto überführen (Gast → Login)

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Input | Gast-Nutzer entscheidet sich, ein Konto zu erstellen |
| Backend-Service | Auth Service |
| Verarbeitung | Gast-Session-Daten (Projekt-ID, Dialogverlauf) werden mit neuem Account zusammengeführt (Merge) |
| Datenbank | session_id wird mit neuer nutzer_id verknüpft; Gastdaten werden migriert |
| Output | Vollständiges Nutzerprofil mit allen bisherigen Projektdaten erhalten |

6. Datenbankübersicht: Alle Tabellen

| Tabelle | Felder | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| termine | id, projekt_id, titel, original_date, current_date | Termine mit Verschiebungshistorie |
| milesteine | id, projekt_id, titel, datum, status | Projektziele mit Statustracking |
| tasks | id, titel, beschreibung, priorität, deadline, status, projekt_id | Aufgaben |
| task_assignees | task_id, nutzer_email, rolle (owner/contributor) | Zuweisungen |
| task_dependencies | task_id, depends_on_task_id | Reihenfolge-Abhängigkeiten |
| externe_personen | email, name, projekt_id | Nicht registrierte Teilnehmende |
| querschnitt_checks | projekt_id, inklusivitaet, nachhaltigkeit, transparenz, notiz | Qualitätsziele |
| activity_log | id, projekt_id, aktion, zeitstempel, nutzer_id | Vollständiges Aktivitätsprotokoll |
| benachrichtigungen | id, empfaenger, typ, inhalt, gelesen_at | Inbox-Einträge |
| nutzer_profil | id, email, onboarding_completed, rolle | Nutzerkonto & Status |